# 어디있어

프로젝트 기획서

실시간 재난 정보 대시보드 서비스

| 팀 이름 | 살려주세요 |
| --- | --- |
| 팀장 | 이경민 |
| 팀원 | 김무겸 신경진 허동우 |
| 프로젝트명 | 어디있어 |

# 목차

1  프로젝트 개요

2  추진 배경 및 필요성

3  프로젝트 목표

4  서비스 대상 및 범위

5  핵심 기능

6  서비스 이용 흐름

7  시스템 구성 및 기술

8  데이터 처리 원칙

9  차별성

10  개발 범위

11  추진 일정 및 역할

12  테스트 계획

13  위험 관리

14  기대 효과

15  협의 필요 사항

# 1 프로젝트 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 어디있어 |
| 팀명 | 살려주세요 |
| 서비스 형태 | 웹 기반 실시간 재난 정보 대시보드 |
| 주요 사용자 | 재난정보, 주변 대피소, 가족 및 지인의 재난상태를 확인하려는 사용자 |
| 핵심 가치 | 재난정보 통합, 위치 기반 개인화, 대피 지원, 공식정보 중심 AI 활용 |

어디있어는 기상청, 산림청 등 여러 기관에서 제공하는 재난정보를 수집하여 하나의 대시보드에서 제공하고, 사용자의 현재 위치와 관심지역을 기준으로 필요한 정보를 우선 제공하는 재난 대응 서비스이다. 사용자는 지진, 호우, 산불 등의 재난정보와 주변 대피소를 확인하고, 재난 대비 체크리스트와 안심 그룹 기능을 이용할 수 있다.

AI 기능은 공식 재난정보의 이해를 돕는 보조 기능으로 사용한다. 재난 원문을 핵심 내용 중심으로 요약하고 공식 행동요령 자료를 기반으로 대응 정보를 제공하되, 공식기관의 원문과 위험등급을 우선한다.

# 2 추진 배경 및 필요성

재난정보는 여러 기관과 서비스에 분산되어 있어 사용자가 현재 상황을 종합적으로 판단하기 어렵다. 기존 서비스는 다양한 정보를 제공하지만 현재 위치나 관심지역과 관련된 정보만 선별하기 어렵고, 동일하거나 유사한 알림이 반복될 수 있다. 또한 대피소 위치 이후의 이동 지원, 가족이나 지인의 재난 영향 여부 확인, 평상시 대비 활동을 하나의 흐름으로 제공하는 기능이 부족하다.

여러 기관에 분산된 재난정보를 하나의 공통 형식으로 통합할 필요가 있다.

현재 위치와 관심지역을 기준으로 관련 재난을 우선 제공할 필요가 있다.

재난 발생 시 주변 대피소와 이동 경로를 함께 확인할 수 있어야 한다.

가족이나 지인의 위치공유 동의를 바탕으로 재난 영향 여부를 확인할 필요가 있다.

공식 원문을 유지하면서 긴 재난정보를 빠르게 이해할 수 있는 보조 기능이 필요하다.

재난이 없는 평상시에도 체크리스트를 통해 재난 대비를 지속할 수 있어야 한다.

# 3 프로젝트 목표

지진, 호우, 산불 등 여러 재난정보를 수집하고 공통 형식으로 제공한다.

현재 위치와 관심지역에 관련된 재난을 우선 제공한다.

재난의 발생 시각, 갱신 시각, 상태 및 공식 출처를 명확하게 표시한다.

주변 대피소와 이동 경로를 제공하여 실제 대피 준비를 지원한다.

안심 그룹을 통해 동의한 그룹원의 위치와 재난 영향 여부를 확인할 수 있도록 한다.

관심지역과 심각도를 기준으로 불필요한 알림을 줄인다.

AI 요약과 공식 행동요령 검색을 통해 정보 이해를 지원한다.

외부 API 또는 AI 기능 장애 시에도 핵심 재난정보를 계속 제공한다.

# 4 서비스 대상 및 범위

## 4.1 주요 사용자

현재 위치 주변의 재난정보를 빠르게 확인하려는 사용자

거주지, 학교, 직장, 가족 거주지 등을 관심지역으로 관리하려는 사용자

주변 대피소와 대피경로를 확인하려는 사용자

가족이나 지인의 위치 및 재난 영향 여부를 확인하려는 사용자

재난 대비 준비물과 행동요령을 관리하려는 사용자

## 4.2 제공 범위

| 영역 | 제공 기능 |
| --- | --- |
| 회원 및 개인화 | Google 및 Kakao 로그인, 관심지역, 위치 및 알림 설정 |
| 재난정보 | 지진·호우·산불 수집, 정규화, 목록, 상세정보, 갱신 이력 |
| 위치 및 그룹 | 현재 위치, 직접 지정 위치, 안심 그룹, 위치공유, 재난 영향 여부 |
| 대피 지원 | 지도, 주변 대피소, 기본 경로, 조건부 혼잡도 반영 경로 |
| 평상시 대비 | 재난 유형별 체크리스트, 완료상태 및 완료율 |
| AI | 재난 원문 요약, 공식 행동요령 기반 대응 안내 |
| 운영 및 시연 | 외부 API 장애 처리, 테스트 재난 데이터, 오류 기록 |

## 4.3 제외 및 제한 범위

공식기관을 대신하여 재난을 선언하거나 위험등급을 확정하는 기능

구조기관을 대신하여 구조 요청을 접수하거나 처리하는 기능

대피경로의 안전성을 절대적으로 보장하는 기능

공식 데이터에 없는 대피소 정보를 임의로 생성하는 기능

사용자의 동의 없이 위치정보를 수집하거나 다른 회원에게 제공하는 기능

# 5 핵심 기능

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 재난정보 통합 대시보드 | 현재 위치 또는 설정지역의 날씨와 재난정보를 제공하고 관심지역 관련 재난을 우선 표시한다. |
| 관심지역 관리 | 거주지, 학교, 직장 등 재난정보를 확인할 지역을 등록하고 조회·변경·삭제한다. |
| 안심 그룹 | 위치공유에 동의한 가족 또는 지인의 위치, 갱신 시각 및 재난 영향 여부를 확인한다. |
| 주변 대피소 | 기준 위치 주변 대피소를 거리순 목록과 지도 마커로 제공한다. |
| 재난 대비 체크리스트 | 재난 유형별 기본 목록과 개인 완료상태 및 완료율을 제공한다. |
| 스마트 알림 | 관심지역과 심각도 조건을 기준으로 알림을 선별하고 중복 알림을 방지한다. |
| AI 재난정보 요약 | 공식 원문을 보존하면서 핵심 내용을 이해하기 쉽게 요약한다. |
| AI 대응 안내 | 공식 행동요령 자료를 검색하여 사용자 질문에 근거 기반 안내를 제공한다. |
| 대피경로 추천 | 대피소까지의 기본 경로를 제공하고, 데이터 확보 시 혼잡도를 반영한 추천 경로를 제공한다. |

# 6 서비스 이용 흐름

| 이용 상황 | 주요 흐름 |
| --- | --- |
| 최초 이용 | 서비스 접속 → 소셜 로그인 → 위치정보 동의 선택 → 현재 위치 또는 직접 지정 → 관심지역 및 알림 설정 → 대시보드 |
| 재난정보 확인 | 대시보드 → 관련 재난 선택 → 상세정보 → AI 요약과 공식 원문 확인 → 대피소 또는 행동요령 이동 |
| 대피소 확인 | 대피소 메뉴 → 기준 위치 선택 → 주변 대피소 조회 → 대피소 선택 → 상세정보 및 경로 확인 |
| 안심 그룹 확인 | 그룹 생성 또는 초대 수락 → 위치공유 설정 → 그룹원 위치 및 갱신 시각 확인 → 재난 영향 여부 확인 |

# 7 시스템 구성 및 기술

| 구성 | 기술 및 역할 |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | React 기반 반응형 웹 화면, 대시보드·지도·체크리스트·그룹·설정 화면 |
| 백엔드 | Spring Boot REST API, Spring Security 인증, 외부 API 수집 및 재난정보 정규화 |
| 데이터베이스 | MySQL 기반 서비스 데이터 저장, Redis 기반 반복 조회 데이터 캐싱 |
| 지도 및 경로 | 카카오맵 또는 별도 지도·경로 API 연동 |
| AI | LLM API 기반 재난정보 요약, 공식 행동요령 기반 RAG 대응 안내 |
| 외부 데이터 | 기상청·산림청 등 재난정보, 대피소, 날씨 및 혼잡도 관련 API |
| 알림 | 사용자 조건에 맞는 Push 알림 제공 |

실제 외부 API 제공처와 세부 데이터 항목은 API 조사 결과에 따라 확정한다. 특정 외부 서비스의 장애가 전체 서비스 장애로 이어지지 않도록 연동 기능을 분리한다.

# 8 데이터 처리 원칙

서로 다른 기관의 재난정보를 내부 공통 형식으로 변환한다.

재난 유형, 지역, 발생 시각, 갱신 시각, 상태, 위험수준, 원문, 출처 및 원본 식별자를 관리한다.

동일한 재난이 반복 수집되는 경우 중복 저장을 방지한다.

신규 재난과 기존 재난의 정보 갱신을 구분한다.

재난 발생 시각, 외부기관 갱신 시각 및 시스템 수집 시각을 구분한다.

외부 API 장애 시 마지막 정상 수집 시각을 제공한다.

테스트 데이터와 실제 운영 데이터를 명확하게 구분한다.

위치정보는 사용자의 동의를 받은 범위에서만 처리한다.

# 9 차별성

| 차별 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| 통합 정보 | 여러 기관의 지진·호우·산불정보를 공통 형식으로 제공 |
| 위치 기반 개인화 | 현재 위치와 관심지역에 관련된 재난을 우선 제공 |
| 안심 그룹 | 동의한 그룹원의 위치와 재난 영향 여부를 그룹 단위로 확인 |
| 대피 지원 | 주변 대피소와 기본 경로를 연결하고 데이터 확보 시 혼잡도를 반영 |
| 지속적인 대비 | 재난이 없는 시기에도 체크리스트를 이용하여 대비상태를 관리 |
| 공식정보 중심 AI | 공식정보를 대체하지 않고 원문 요약과 행동요령 검색을 보조 |

# 10 개발 범위

| 단계 | 기능 |
| --- | --- |
| 1차 개발 범위 | 소셜 로그인, 위치 설정, 관심지역, 재난정보 수집·정규화, 대시보드, 목록·상세, 날씨, AI 요약, 지도·대피소, 체크리스트, 테스트 데이터 |
| 2차 개발 범위 | 안심 그룹, 그룹원 위치공유와 재난상태, 스마트 알림, 기본 및 혼잡도 기반 경로, AI 대응 안내 챗봇 |

개발 단계는 팀의 개발 기간, API 확보 여부 및 중간 점검 결과에 따라 조정할 수 있다. 범위가 확대될 경우 핵심 재난정보 조회 기능을 우선 완성한다.

# 11 추진 일정 및 역할

## 11.1 추진 일정

| 기간 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| 1주차 | 팀 구성 및 역할 협의 |
| 2주차 | 주제 선정 및 서비스 방향 수립 |
| 3주차 | 사용자 및 기능 요구사항 분석 |
| 4주차 | 요구사항 보완 및 개발 범위 확정 |
| 5주차 | 화면·데이터베이스·API·시스템 설계 |
| 6주차 | 개발환경 구축 및 핵심 기능 개발 |
| 7주차 | 회원 및 재난정보 수집 기능 개발 |
| 8주차 | 중간발표 및 개발 결과 점검 |
| 9주차 | 대시보드 및 관심지역 기능 개발 |
| 10주차 | 지도·대피소·체크리스트 개발 |
| 11주차 | 그룹·알림·AI 기능 개발 |
| 12주차 | 기능 통합 테스트 및 오류 수정 |
| 13주차 | 성능·보안·예외 처리 보완 |
| 14주차 | 발표 자료 작성 및 발표 |
| 15주차 | 사용자 흐름과 기능 개선 |
| 16주차 | 최종 테스트 및 최종 보고서 작성 |

## 11.2 역할 분담

| 구분 | 이름 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 팀장 | 이경민 | 프론트엔드 개발, 화면 구성, 일정 및 협업 관리 |
| 팀원 | 김무겸 | 백엔드 개발, 서버 및 배포 환경 |
| 팀원 | 신경진 | 백엔드 개발, 데이터베이스 설계, 문서 작성 |
| 팀원 | 허동우 | 백엔드 개발, 지도 및 GIS 기능 |

# 12 테스트 계획

| 구분 | 주요 확인 내용 |
| --- | --- |
| 기능 테스트 | 로그인, 관심지역, 재난 수집·갱신, AI 요약, 위치 권한, 대피소, 체크리스트, 그룹, 알림 및 오류 처리 |
| 통합 테스트 | 외부 데이터가 대시보드에 반영되는 과정, 지역 비교, 알림 이동, 대피소와 경로 연결 |
| 장애 테스트 | 공공 API, 지도, 날씨, 알림 및 AI 기능 장애 시 핵심 기능 유지 여부 |
| 시연 테스트 | 지진·호우·산불 테스트 데이터로 주요 기능과 상태 변화를 재현 |
| 사용성 점검 | 모바일 화면, 메뉴 이동, 위험수준 구분, 갱신 시각 및 오류 안내의 이해 가능성 |

# 13 위험 관리

| 위험 | 대응 방향 |
| --- | --- |
| 공공 API 장애 또는 호출제한 | API별 오류를 분리하고 마지막 정상 수집 시각을 표시 |
| 기관별 데이터 구조 차이 | 내부 공통 재난정보 형식과 변환 규칙을 정의 |
| 대피소 데이터 정확도 | 출처와 갱신정보를 표시하고 임의 정보 생성을 금지 |
| 혼잡도 데이터 확보 지연 | 적용지역을 제한하고 기본 경로를 우선 제공 |
| 위치정보 노출 | 명시적 동의, 그룹 권한 확인, 공유 해제의 즉시 반영 |
| AI의 부정확한 결과 | 공식 원문 유지, 공식 등급 우선, 근거 부족 시 답변 제한 |
| 실제 재난 부재로 시연 곤란 | 운영 데이터와 구분된 테스트 재난 데이터 제공 |
| 개발 범위 과다 | 1차와 2차 범위를 구분하고 핵심 기능을 우선 개발 |

# 14 기대 효과

여러 기관의 재난정보를 하나의 서비스에서 확인할 수 있다.

현재 위치와 관심지역 관련 정보를 빠르게 파악할 수 있다.

발생 시각과 갱신 시각을 통해 정보의 최신성을 판단할 수 있다.

주변 대피소와 경로를 확인하여 실제 대피 준비를 지원받을 수 있다.

체크리스트를 통해 평상시 재난 대비상태를 점검할 수 있다.

안심 그룹에서 가족과 지인의 재난 영향 여부를 확인할 수 있다.

AI 요약과 공식 행동요령 검색으로 복잡한 정보를 쉽게 이해할 수 있다.

# 15 협의 필요 사항

| 분야 | 협의 내용 |
| --- | --- |
| 회원 | 비회원 기능 범위, 동일 이메일의 소셜 계정 통합, 회원 탈퇴의 MVP 포함 여부 |
| 위치 및 그룹 | 위치 저장기간과 정밀도, 갱신주기, 그룹 수·인원 제한, 관리자 권한과 초대 방식 |
| 관심지역 | 최대 등록 수, 최소 행정구역 단위, 관심지역 미등록 사용자의 이용 범위 |
| 재난정보 | 실제 연동 API, 수집주기, 상태와 공통 위험등급, 동일 재난 통합 기준 |
| 대피소 및 경로 | 기본 반경, 자동 확대, 혼잡도 제공처, 적용지역, 경로 알고리즘 |
| 체크리스트 | 원천자료, 개인 항목 편집과 시스템 템플릿 관리의 범위 |
| 알림 | Push 기술, 해제 알림, 중복 제한, 심각도 상승과 재알림 기준 |
| AI | 모델, 요약 생성시점, RAG 자료, 출처 표시, 저장기간 및 사용량 제한 |
| 운영 | 배포환경, 지원 브라우저, 성능 목표, 로그·백업 정책, 테스트 데이터 제공 방식 |